## Slide 1: Status Meeting 1- Gruppe LFH
Studenten: Jonas Alder, Patrick Bösch, Sandro Dallo, Andy Villiger

## Slide 2: Agenda
Aktuelle Situation
Nächste Schritte
Termine
Rollenverteilung – Phase Initialisierung
Rollenverteilung – Phase Konzept
Rollenverteilung – Phase Realisierung
Rollenverteilung – Phase Abnahme

## Slide 3: Aktuelle Situation
Status | Arbeitsschritt | Beschreibung | Massnahmen
planmässig | Pflichtenheft | Formulieren des Pflichtenhefts anhand des Lastenhefts und der Schnittstellendefinition. Das Pflichtenheft ist umfangreich, aber noch nicht ganz abgeschlossen. | Fine Tuning.
teilweise kritisch | Projektstrukturplan | Wir haben mit dem Projektstrukturplan erst begonnen, da wir die Schnittstellendokumentation noch nicht hatten. | Projektstrukturplan ausarbeiten.
teilweise kritisch | Meilenstein- und Zeitplanung | Der Zeitplan konnte noch nicht erstellt werden, da noch kein Projektstrukturplan vorliegt. | 

## Slide 4: Nächste Schritte
Arbeitsschritt | Beschreibung | Termin
Projektstrukturplan | Fertigstellen des Projektstrukturplans, damit wir die Meilenstein- und Zeitplanung machen können. | 13.10.2013
Meilenstein- und Zeitplanung | Erstellen des Zeitplans, damit wir auch die Zeitlichen Rahmenbedingungen jeder Phase kennen. | 18.10.2013

## Slide 5: Termine
Datum / Zeit | Termin | Beschreibung
Status Meeting 1 | 28.09.2013 | Bericht über den Status des Projekts
Abnahme Pflichtenheft | 04.10.2013 | LFH nimmt Pflichtenheft ab
Status Meeting 2 | 23.11.2013 | Bericht über den Status des Projekts
Abgabe Projekt | 20.12.2012 | Abgabe des Projekts

## Slide 6: Rollenverteilung – Phase Initialisierung
Rolle | Name
Auftraggeber | LFH
Projektleiter | Patrik Bösch
Fachspezialist | Sandro Dallo
Fachspezialist | Jonas Alder
Qualitätssicherung | Andy Villiger

## Slide 7: Rollenverteilung – Phase Konzept
Rolle | Name
Auftraggeber | LFH
Projektleiter | Andy Villiger
Fachspezialist | Patrick Bösch
Fachspezialist | Jonas Alder
Fachspezialist | Sandro Dallo

## Slide 8: Rollenverteilung – Phase Realisierung
Rolle | Name
Auftraggeber | LFH
Projektleiter | Sandro Dallo
Fachspezialist | Jonas Alder
Fachspezialist | Andy Villiger
Fachspezialist | Patrick Bösch

## Slide 9: Rollenverteilung – Phase Abnahme
Rolle | Name
Auftraggeber | LFH
Projektleiter | Jonas Alder
Fachspezialist | Sandro Dallo
Fachspezialist | Patrick Bösch
Fachspezialist | Andy Villiger

## Slide 10: Danke für die Aufmerksamkeit