„Lessons Learned“ Vom Statusmeeting 2 Projekt LFH

Folgende Punkte haben wir von unserer Seite aus dem Statusmeeting mitgenommen und werden diese in unser Projekt einfliessen lassen:

* Das Risiko Management wurde am Anfang unterschätzt und sollte gründlicher durchgeführt werden.
* Die Zeitplanung der Mitglieder des Projekts gestaltete sich im bisherigen Projektverlauf schwierig.
* Bisher wurde vom jeweiligen Projektleiter zu wenig geführt. Um den Abschluss des Projekts nicht zu gefährden sollte eine klarere Aufgabenverteilung stattfinden.
* Die Zeiterfassung wurde vernachlässigt.
* Die Rollenverteilung sollte, vor allem in der Abnahme Phase, flexibler gestaltet sein (Tester/Entwickler).