|  |  |
| --- | --- |
| Teilprojektleiter:  Jonas Alder |  |
| 6. Ampelbericht |
| Datum: 16.12.2013 |
| Auftraggeber: Prof. Dr. Norbert Gülke |



E-Shop

|  |
| --- |
| Projektbeschreibung / Ziel |
| Der Webshop soll als Modul innerhalb des Projektes MAVE dafür zuständig sein Verkäufe über eine Onlineplattform zu simulieren. Dazu wird ein E-Shop implementiert, welcher über Schnittstellen mit dem Überprojekt kommunizieren kann. Der E-Shop soll aber vom Projekt MAVE unabhängig lauffähig sein. Die im Pflichtenheft beschriebenen Anforderungen an das Produkt müssen bis zum 23.12.2013 umgesetzt sein. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fortschritt / Ergebnis | * **Entwickung Backend** * Alle Funktionalitäten implementiert * **Entwicklung Frontend** * Alle Funktionalitäten implementiert * Letzte Überarbeitung des Designs noch ausstehend * **Entwicklung Schnittstelle** * Schnittstelle implementiert * **Entwicklung Test** * Integrationstests bis auf wenige Ausnahmen erstellt und ausgeführt * Manuelle Tests erstellt und ausgeführt |  |
| Termineinhaltung | * Entwicklung beinahe beendet * Abgabe Termin 20.12.2013 realistisch |  |
| Kapazitäten | Die Kapazitäten der Team-Mitglieder sind für den Abschluss des Projekts geregelt. |  |

Unterschrift R. Heimberg Unterschrift M. Claes