

Change Management Projekt LFH

FFHS 2013

Version: 1.0

Autor: Sandro Dallo

Studiengang: Bsc Inf 2011

Ort: Zürich

Datum: 18.11.2013

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Version | Wer | Bemerkungen | Datum |
| 1.0 | DAL | Entwurf / initiale Version | 14.11.2013 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Inhalt

[2 Zweck dieses Dokumentes 3](#_Toc372659066)

[3 Abgrenzung 3](#_Toc372659067)

[3.1 Registrierung 3](#_Toc372659068)

[3.2 Login 3](#_Toc372659069)

[3.3 Userdaten editieren 4](#_Toc372659070)

[3.4 Kunden editieren / sperren / löschen 5](#_Toc372659071)

[3.4.1 Kunde editieren 5](#_Toc372659072)

[3.4.2 Kunde sperren 5](#_Toc372659073)

[3.4.3 Kunde löschen 6](#_Toc372659074)

[3.5 Produkt erfassen/editieren 6](#_Toc372659075)

[3.6 Produkt bewerten 7](#_Toc372659076)

[3.7 Produkt suchen 7](#_Toc372659077)

[3.8 Produkt in den Warenkorb 8](#_Toc372659078)

[3.9 Warenkorb editieren 8](#_Toc372659079)

[3.10 Bestellen 9](#_Toc372659080)

[3.11 Transaktionsübersicht 9](#_Toc372659081)

[3.12 Produkte importieren 10](#_Toc372659082)

[3.13 Produkte exportieren 10](#_Toc372659083)

[3.14 Kunden importieren 11](#_Toc372659084)

[3.15 Kunden exportieren 11](#_Toc372659085)

[3.16 Bestellungen importieren 12](#_Toc372659086)

[3.17 Bestellungen exportieren 13](#_Toc372659087)

# Zweck dieses Dokumentes

Dieses Dokument dient zur Verwaltung aller Änderungen im Laufe des Projektes. Es soll als Verlauf und als Beleg im Sinne des Projektmanagement dienen.

# Abgrenzung

Auf ein vollständiges Change Management mit Change Advisory Board wird verzichtet. Der ganze Change Prozess wird stark verkürzt und beschränkt sich auf direkter Absprache mit der Projektleitung LFH sowie den Teammitgliedern der FFHS.

# Change Anträge

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Änderungsantrag Nr: 001 | | | | |
| Komponente / Prozess | | Schnittstelle Eshomo Webshop -> Mave | | |
| Status | | Genehmigt | | |
| Priorität | | 2 | | |
| Antragssteller | | Sandro Dallo | | |
| Verbindung zu anderen Änderungen | | keine | | |
| Anfrage zur Änderung | | | | |
| Antragsbeschreibung | | Änderung des Pflichtenhefts. Folgende Use Cases sind zu streichen:   * 1.14 Kunden importieren * 1.16 Bestellung importieren * 1.12 Produkte importieren | | |
| Grund der Änderung | | Die Schnittstellenbeschreibung wurde auf Seiten der FFHS falsch interpretiert. | | |
| Evaluation | | | | |
| Geschätzter Aufwand | | 1h | | |
| Auswirkungen | | keine | | |
| Risiko | | keines | | |
| Nutzen | | Geringerer Aufwand, den Anforderungen von LFH entsprechend | | |
| Analyse & Design / Bericht zur Umsetzung | | | | |
| Vorschlag | | Ersatzlos streichen | | |
| Ergebnis | | Anwendung entspricht der Anforderung | | |
| Geschätzter Aufwand nach Analyse | | 1h | | |
| Besprochen mit | | Sebastian Fritsche | | |
| Datum | | 19.11.2013 | | |
| Freigabe der Änderung | | | | |
| Item | | **QA - Measure** | **Freigeben von** | **Datum** |
| Anpassung Pflichtenheft | | keine | Sandro Dallo | 19.11.2013 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| Historie | | | | |
| Version | **Datum** | **Person** | **Bemerkungen** | |
| 0.1 | 19.11.2013 | Sandro Dallo | Änderung erfasst | |
|  |  |  |  | |